江苏省无锡环境监测中心

苏锡01号艇上岸检修项目

招

标

文

件

采购方：江苏省无锡环境监测中心

2025年12月

第一章 商务部分

一、资格、资信证明文件

1.关于资格的承诺书（格式见附件）；

2.企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件并加盖公章（已进行三证合一的投标供应商只需提供营业执照）（投标时提供原件或公证件）；

3.委托投标授权书原件（投标供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

4.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,如以分支机构名义投标的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到采购文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定，《委托投标授权书》中的“法定代表人”除外。）；

5.根据标书要求需要提供的相关资质证书；

6.投标供应商认为有必要提供的其它资料。

第二章 技术指标

一、项目概况

（一）项目背景：江苏省无锡环境监测中心拥有铝合金交通艇苏锡01号艇1艘，为

保证通过换证检验和船底外部检查（坞内检验），现需对苏锡01号艇进行上岸检修维护。

（二）预算金额及最高限价：9.8万元 。

（三）服务期限：合同签订生效之日起30个自然日内完成。

（四）付款方式：合同签订后10日内，甲方向乙方支付合同金额70%的首付款，合同金额的30%为尾款，服务完成经甲方验收确认后甲方向乙方支付合同金额30%的尾款，其中甲方有权要求乙方提供等额银行保函（保证有效期为自成交合同签订之日起【2】个月），甲方收到乙方开具的担保函后可提前支付合同金额30%的尾款，期满未发生违约情形的，保函自然失效，由甲方向乙方退还保函。

甲方付款前，乙方应开具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。

二、采购内容及要求

需在合同签订后30日内完成苏锡01号艇的上岸检修维护工作，配合进行相关船检工作，经甲方确认下水正常行驶后视为验收通过。

# 表1 项目清单

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶上下坡 | 项 | 1 |
| 2 | 船台费 | 天 | 20 |
| 3 | 全船外壳清洗打磨 | 项 | 1 |
| 4 | 全船外壳油漆 | 项 | 1 |
| 5 | 更换雨刮器 | 项 | 1 |
| 6 | 更换黄沙箱 | 只 | 2 |
| 7 | 更换液压油 | 项 | 1 |
| 8 | 清洗主机 | 台 | 2 |
| 9 | 清洗发电机 | 台 | 1 |
| 10 | 清洗进水、海底阀门滤芯 | 项 | 1 |
| 11 | 更换灭火器 | 只 | 6 |
| 12 | 更换消防水带 | 条 | 1 |
| 13 | 全船电气设备、电路检修 | 项 | 1 |
| 14 | 主机、发电机、海底 进水口更改扩大 | 项 | 1 |
| 15 | 柴油箱移位 | 项 | 1 |
| 16 | 尾机拆检、维修、更换机油 | 台 | 2 |
| 17 | 主机、发电机进水管换新 | m | 6 |
| 18 | 更换救生圈 | 个 | 2 |
| 19 | 救生圈喷字 | 个 | 2 |
| 20 | 船名标识整改 | 项 | 1 |
| 21 | 船检资料费 | 项 | 1 |

- 评分标准

评分项目及总分（总分100分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分。（以四舍五入法，保留两位小数） |
| 2 | 标书质量 | 10分 | 1）投标文件目录与内容严丝合缝，无错别字、排版错误，展现严谨专业，得8分；存在少量瑕疵如格式微调、个别错别字，得5分；投标文件存在较多错误，缺少关键性内容，得2分。 |
|  |  |  | 2）对招标要求全方位响应，不漏项，体现对项目重视与理解，得2分；遗漏关键信息，每项扣0.5分。 |
| 3 | 人员配置 | 4分 | 投标人针对本项目配备的人员中有工程师及以上证书的，有1个得2分，最高得4分。须提供人员证书复印件以及与本企业签订的劳动合同或由相关政府部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明复印件加盖公章。 |
| 4 | 业绩 | 10分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，有1个业绩得2分，最高得10分。提供合同复印件加盖公章 |
| 5 | 资质证书 | 6分 | 投标供应商为室内船台生产企业的得2分，提供船台照片并加盖公章。 |
|  |  |  | 具有城镇污水排入排水管网许可证的得2分，提供证书复印件并加盖公章。 |
|  |  |  | 提供“AAA级资信等级证书”得2分，提供证书复印件加盖公章。 |
| 6 | 技术评价 | 50分 | 1、针对本项目的运行、管理实施方案。（15分） 2、投标供应商组织架构、岗位职责分工、管理机制。（8分） 3、针对本维修项目质量管理措施。（15分） 4、现场文明环境卫生保障措施等（7分） 5、与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案。（5分） 除技术标（技术文件）编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少的外，评委一般按照下列评分幅度对技术文件进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。 |

备注：报价要求：投标人的报价应包含为完成本投标文件提出的各项服务任务过程中所有的费用，所有费用计入投标总价。本投标文件所要求内容应视为保证服务所需最低要求，如有遗漏，投标人应予补充。否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。本项目经费的使用必须控制在合同金额以内，在项目执行过程中采购方不再追加任何费用。

第四章 合同文件格式

江苏省无锡环境监测中心苏锡01号艇上岸检修项目

甲方（采购方）：江苏省无锡环境监测中心

乙方（中标方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，为明确双方职责，经协商一致，签订协议如下：

- 维修项目及金额：

二、维修项目清单：

# 表1 项目清单

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶上下坡 | 项 | 1 |  |
| 2 | 船台费 | 天 | 20 |  |
| 3 | 全船外壳清洗打磨 | 项 | 1 |  |
| 4 | 全船外壳油漆 | 项 | 1 |  |
| 5 | 更换雨刮器 | 项 | 1 |  |
| 6 | 更换黄沙箱 | 只 | 2 |  |
| 7 | 更换液压油 | 项 | 1 |  |
| 8 | 清洗主机 | 台 | 2 |  |
| 9 | 清洗发电机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 清洗进水、海底阀门滤芯 | 项 | 1 |  |
| 11 | 更换灭火器 | 只 | 6 |  |
| 12 | 更换消防水带 | 条 | 1 |  |
| 13 | 全船电气设备、电路检修 | 项 | 1 |  |
| 14 | 主机、发电机、海底进水口更改扩大 | 项 | 1 |  |
| 15 | 柴油箱移位 | 项 | 1 |  |
| 16 | 尾机拆检、维修、更换机油 | 台 | 2 |  |
| 17 | 主机、发电机进水管换新 | m | 6 |  |
| 18 | 更换救生圈 | 个 | 2 |  |
| 19 | 救生圈喷字 | 个 | 2 |  |
| 20 | 船名标识整改 | 项 | 1 |  |
| 21 | 船检资料费 | 项 | 1 |  |

三、价格与支付

3.1 合同金额：以双方确认的报价单作为费用结算依据，按双方确认的维修项目结算；合同金额为人民币 ：          ¥：         元 （含增值税）。合同金额包括完成所有采购内容以及本项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2 付款方式：合同签订后10日内，甲方向乙方支付合同金额70%的首付款，合同金额的30%为尾款，服务完成经甲方验收确认后甲方向乙方支付合同金额30%的尾款，其中甲方有权要求乙方提供等额银行保函（保证有效期为自成交合同签订之日起【2】个月），甲方收到乙方开具的担保函后可提前支付合同金额30%的尾款，期满未发生违约情形的，保函自然失效，由甲方向乙方退还保函。

甲方付款前，乙方应开具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。

四、甲方权利和义务

4.1 根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

4.2 因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

4.3 甲方有义务配合乙方完成本次修理事宜。

五、乙方权利和义务

5.1 乙方根据国家标准、行业标准和规范要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

5.2 接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查。

5.3 服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

5.4 因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

5.5乙方应对甲方提供的技术资料、检测数据等保密信息承担保密义务，未经书面许可不得向第三方披露。

六、服务管理基本要求

6.1 为确保服务质量，乙方安排管理人员进行监督管理。

6.2 服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。

6.3 对于乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

七、不可抗力：

7.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

7.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在7日内提供证明。

八、合同的解除和转让：

8.1 合同的解除

8.1.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

8.1.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向无锡仲裁委员会申请仲裁。

十、其他：

10.1  合同生效：本合同在双方签字盖章后生效。

合同份数：本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

10.2  修理质量验收标准、方法：实船试航验收。异议出厂前提出。

甲方签章：                           乙方签章：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

第五章 投标文件格式

（一）承诺书（格式）

致：江苏省无锡环境监测中心：

我公司（单位）谨向你中心承诺如下：

1、自愿接受对我公司投标资格的审查。在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，企业没有因骗取中标被有关部门暂停投标资格或者严重违约以及发生重大质量事故等问题被责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态。

2自愿参加你中心项目的投标，投标是按本项目（江苏省无锡环境监测中心苏锡01号艇上岸检修项目）的要求进行报价的，所递交的投标文件中的内容是真实的、没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若发现我公司存在不具有投标资格、投标文件存在隐瞒、虚假、伪造等情形，你中心可以依法拒绝或取消我公司投标及报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并自愿接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

特此承诺

投标供应商（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人或其授权委托人签字或盖章：

日期：

## （二）委托投标授权书（格式可由投标人自拟）：

（投标人如果是分支机构，投标文件中必须提交本授权书。）

委托投标授权书

江苏省无锡环境监测中心：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的                       项目的投标等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成和纠纷处理。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行采购文件的各项要求和投标文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日      期：

此致！

分支机构名称：

加盖分支机构公章

时间：        年    月    日

## （三）（投标人）法定代表人（或分支机构负责人）

授权委托书（格式）：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

江苏省无锡环境监测中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                            ,特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或分支机构负责人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证正反面复印件粘贴处）  （被授权人身份证正反面复印件粘贴处）

## （四）技术偏离表

项目名称：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

第六章 谈判会议纪要附表

专家会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商会议签到表

项目名称：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

二次报价及最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 质量保证期 |  |
| 备注 |  |
| 最初报价 （万元） |  |
| 二次报价 （万元） |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货或服务范围详见我单位的本次响应文件和采购记录。 |  |

报价人授权代表签字：

日期：  年  月  日

| 自行采购记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购部门：江苏省无锡环境监测中心 |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 采购方式 |  | 自行采购 |  |  |
| 采购过程 | 供应商名称 |  |  | 最终报价（元） |  |  |
| 采购结果 | 成交供应商 |  |  |  |  |  |
|  | 成交金额（元） |  |  |  |  |  |
| 评审小组成员 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |  | 签名 |  |
| 评审 意见 | 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |