附件1

江苏省无锡市环境监测中心采购需求

  - 一、基本概况

1.1  采购内容：苏环监3号艇上岸检修项目

1.2  采购预算：4.6万元人民币

1.3  服务期限：合同签订生效之日起20个自然日内完成。

1.4  项目内容：

江苏省无锡环境监测中心拥有苏环监3号艇1艘，为保证通过换证检验和船底外部检查（坞内检验），现需对苏环监3号艇进行上岸检修维护。

1.5  付款方式：合同签订后10日内，甲方向乙方支付合同金额70%的首付款，合同金额的30%为尾款，服务完成经甲方验收确认后甲方向乙方支付合同金额30%的尾款，其中甲方有权要求乙方提供等额银行保函（保证有效期为自成交合同签订之日起2个月），甲方收到乙方开具的担保函后可提前支付合同金额30%的尾款，期满未发生违约情形的，保函自然失效，由甲方向乙方退还保函。

甲方付款前，乙方应当开具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

二、服务要求

需在合同签订后20个自然日内完成苏环监3号艇的上岸检修维护工作，配合进行相关船检工作，经甲方确认下水正常行驶后视为验收通过。

表1 项目清单

| 类别 | 项目 | 序号 | 船体维修和船检项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 项目 | 船检服务 | 1 | 船体吊装和运输费 （五里湖←→太湖或船厂） | 次 | 2 |
|  |  | 2 | 船体上、下岸吊装 | 次 | 2 |
|  |  | 3 | 全船外壳清洗 | 项 | 1 |
|  |  | 4 | 全船外壳修补及研磨抛光 | 项 | 1 |
|  |  | 5 | 全船电器设备、电路检修 | 项 | 1 |
|  |  | 6 | 更换灭火器及安装架 (9公斤1个，5公斤2个) | 项 | 1 |
|  |  | 7 | 救生圈及喷字 | 个 | 2 |
|  |  | 8 | 按船检要求重作船名和船籍港标识及喷漆 | 项 | 1 |
|  |  | 9 | 年度特检-航行试验报告特检证书办理服务费（配合换证检验和船底外部检查） | 项 | 1 |
| 实际运行反馈须改善维护项目 | 喷油嘴漏气 检查维护 | 10 | 右主机2个喷油嘴漏气检查 (含2个垫片更换） | 个 | 2 |
|  | 右尾机万向节前后间隙调整 | 11 | 油封 | 个 | 1 |
|  |  | 12 | 中档轴承 | 个 | 1 |
|  |  | 13 | 转轴套 | 个 | 1 |
|  |  | 14 | 耐磨板 | 付 | 1 |
|  |  | 15 | 齿轮油（右尾机） | 瓶 | 4 |
|  |  | 16 | 放油垫片 | 个 | 2 |
|  | 电瓶更换 | 17 | 电瓶 | 个 | 2 |
| 备注 | 检修过程中，如遇到总价在2000元以内不可预估零配件损坏更换，由中标方免费提供 |  |  |  |  |